Государственная электронная почтовая система

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

(ГЭПС)

Регламент подключения отправителей уведомлений к ГЭПС

Версия 3.0.1

2024

Оглавление

1.	Список используемых обозначений	5

2.	Нормативные акты	6

3.	Назначение документа	6

4.	Описание сервиса ГЭПС	6

4.1.	Что такое ГЭПС	6

4.2.	Зачем нужен ГЭПС	6

4.3.	Как работает ГЭПС	7

4.4.	Возможности для организаций	7

4.5.	Пример уведомления ГЭПС	8

5.	Общие положения и требования	9

6.	Процедуры подключения к ГЭПС	10

6.1.	Регистрация нового шаблона уведомления в тестовой среде	10

6.1.1.	Цель	10

6.1.2.	Плановая продолжительность	10

6.1.3.	Требования ко входу	10

6.1.4.	Ожидаемый результат	10

6.1.5.	Плановые шаги	11

6.2.	Регистрация копии шаблона уведомления в тестовой среде	13

6.2.1.	Цель	13

6.2.2.	Плановая продолжительность	13

6.2.3.	Требования ко входу	13

6.2.4.	Ожидаемый результат	13

6.2.5.	Плановые шаги	14

6.3.	Корректировка шаблона уведомления в тестовой среде	15

6.3.1.	Цель	15

6.3.2.	Плановая продолжительность	15

6.3.3.	Требования ко входу	15

6.3.4.	Ожидаемый результат	15

6.3.5.	Плановые шаги	16

6.4.	Подключение ИС Отправителя к ВС ГЭПС в продуктивной среде СМЭВ	17

6.4.1.	Цель этапа	17

6.4.2.	Ожидаемый результат	18

6.4.3.	Шаги процесса	18

6.5.	Регистрация шаблона уведомления в продуктивной среде	18

6.5.1.	Цель	18

6.5.2.	Плановая продолжительность	18

6.5.3.	Требования ко входу	18

6.5.4.	Ожидаемый результат	18

6.5.5.	Плановые шаги	19

6.6.	Корректировка шаблона уведомления в продуктивной среде	20

6.6.1.	Цель	20

6.6.2.	Плановая продолжительность	20

6.6.3.	Требования ко входу	20

6.6.4.	Ожидаемый результат	20

6.6.5.	Плановые шаги	21

7.	Приложения	22

Приложение 1	23

Приложение 2	24

Приложение 3	25

Приложение 4	26

Приложение 5	27

Изменения

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 17.12.2024 | Шаймарданов Т.И. | Создание документа |
| 3.0.1 | **.12.2024 | Шаймарданов Т.И. | В пункт 6.4.3 добавлена информация о возможности подключения к ВС через СЦ и ссылка на соответствующую документацию |

- Список используемых обозначений

Обозначения и сокращения

| ЕПГУ, Госуслуги, портал госуслуг, Единый портал | Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| --- | --- |
| ГЭПС | Государственная электронная почтовая система – подсистема ЕПГУ |
| ТГЭПС | Государственная электронная почтовая система в тестовой среде |
| ЕСИА | Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
| СМЭВ | Единая система межведомственного электронного взаимодействия |
| ТСМЭВ | Тестовая среда СМЭВ |
| Получатели | Физические и юридические лица, завершившие прохождение процедуры регистрации в ЕСИА |
| Отправители | Органы власти и иные организации, являющиеся инициаторами и отправителями уведомлений |
| Заявители | Непосредственно Отправители или уполномоченные организации (подрядные организации, исполнители), осуществляющие подключение ИС Отправителя к ГЭПС |
| СЦ, Ситуационный центр | Подсистема федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия», централизованная система по управлению и контролю процессами эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). Адрес портала СЦ: https://sc.digital.gov.ru/ |
| МЦ | Минцифры России |
| Производственный блок ЕПГУ | Команда разработки шаблонов уведомлений (редактура, проектирование и дизайн макетов, верстка, внутреннее тестирование шаблона) |
| ИС | Информационная система |
| ЛК УВ | Личный кабинет участника взаимодействия. Адрес: https://lkuv.gosuslugi.ru/ |
| ЛК | Личный кабинет пользователя на ЕПГУ |
| Служба эксплуатации ГЭПС ЕПГУ | Оператор эксплуатации инфраструктуры электронного правительства, определенный в соответствии с 1475-р от 15 октября 2009 г. |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ПП РФ | Постановление правительства Российской Федерации |
| НПА | Нормативный правовой акт |

- Нормативные акты

При разработке Регламента использованы нормы, требования и рекомендации, приведённые 
в следующих нормативных правовых и иных актах:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 697 от 8 сентября 2010 г. «О единой системе межведомственного обмена»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

- Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 451 от 08 июня 2011г. 
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологической взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. №. 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382 
«О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

- Назначение документа

Настоящий Регламент устанавливает организационные и технические работы по обеспечению интеграционного взаимодействия ЕПГУ с Заявителями.

Регламент устанавливает единые требования к следующему:

- процедуры регистрации и корректировки шаблонов уведомлений ГЭПС;

- последовательность процедур;

- сроки пребывания процесса на каждом шаге процедуры.

- Описание сервиса ГЭПС

  - Что такое ГЭПС

ГЭПС – подсистема Единого портала, которая обеспечивает отправку электронных уведомлений в личные кабинеты Получателей, включая механизм информирования Отправителей о факте вручения, доставки и прочтения писем Получателями.

  - Зачем нужен ГЭПС

ГЭПС предоставляет Отправителям возможность осуществлять персонализированную доставку как простых электронных уведомлений Получателям, например, проактивно-информационных уведомлений, так и электронных уведомлений, влекущих правовые последствия (юридически значимые уведомления, аналог бумажных заказных писем).

Уведомления, отправленные посредством ГЭПС, могут сопровождаться вложениями в виде электронных документов, а также интерактивными элементами перехода на различные услуги (оплатить, проверить, обжаловать и т.п.).

  - Как работает ГЭПС

ГЭПС использует инфраструктуру электронного правительства для обеспечения взаимодействия между Получателями и Отправителями. Для подключения информационной системы Отправителя к ГЭПС используются соответствующий вид сведений СМЭВ, позволяющий стандартизировать взаимодействие. Отправитель получает возможность отправки каждого уведомления как по отдельности, так и пакетами (реестрами) внутри одного СМЭВ-пакета. Можно выделить следующие особенности и преимущества использования ГЭПС:

- бесплатная отправка;

- гарантированная доставка (при наличии пользователя и согласия);

- уведомление о доставке, прочтении и вручении писем;

- оповещение Получателей о новых уведомлениях посредством push-уведомлений на мобильном устройстве, e-mail-сообщений или в социальной сети.

  - Возможности для организаций

Использование сервиса ГЭПС для отправки электронных писем позволяет решить некоторые существующие проблемы с бумажной коммуникацией между Отправителем и Получателем.

ГЭПС предоставляет возможности трекинга писем: время доставки, статус доставки, статусы чтения и вручения. Решение об использовании необходимых параметров трекинга принимает Отправитель на этапе подключения к ГЭПС. Дополнительные расходы на интеграцию не требуются.

Вместе с этим сервис ГЭПС позволяет определять Получателей уведомлений на основании всех доступных в ЕСИА достоверных параметров. Таким образом отсутствует необходимость иметь адрес получателя в качестве идентификатора (аналоги для бумажных писем/посылок: отсутствуют).

При отправке писем посредством ГЭПС используются шаблоны. Такое решение позволяет избежать постоянной генерации персонализированных текстов писем и защищает Получателя от некорректной информации. Отправитель использует лишь набор параметров, из которого Получатель видит полный текст персонализированного специально под него уведомления в соответствии с утверждённым шаблоном.

  - Пример уведомления ГЭПС

На представленном примере уведомления выделены элементы шаблона (параметры), значения которых были получены от Отправителя. Остальной текст уведомления является статическим, не может быть изменён и отображается Единым порталом автоматически в соответствии с шаблоном.

- Общие положения и требования

Для подключения к ГЭПС необходимо соответствовать некоторым первичным условиям, соответствие которым позволяет планировать и производить интеграцию в оптимальные сроки без дополнительных затрат:

- Отправитель должен иметь ИС, способную на взаимодействие по защищенным каналам СМЭВ. Подробнее здесь: https://info.gosuslugi.ru/new/smev;

- Отправитель должен иметь нормативные основания (ФЗ, ПП РФ) для направления соответствующих уведомлений посредством Единого портала.

Все обращения Заявителей в рамках процедур, описанных в данном регламенте, должны направляться в Минцифры России в электронной форме в одной из следующих форм:

- в виде электронных заявок через личный кабинет СЦ: https://sc.digital.gov.ru/;

- в виде электронных заявок на адрес электронной почты: sd@sc.digital.gov.ru в случае, если Заявитель не подключен к Ситуационному центру электронного правительства. В данном случае в теле письма необходимо самостоятельно указать услугу, тип запроса, систему ИЭП и тип регламентной процедуры в целях корректной маршрутизации заявки. С указанными сведениями можно ознакомиться в описании конкретной регламентной процедуры данного документа.

Направляемые заявки также должны содержать сведения, предусмотренные конкретной регламентной процедурой, в том числе контактные данные уполномоченных лиц, которые при необходимости могут оказать консультативную помощь по вопросам, связанных с заявкой.

Содержание (текст) шаблона уведомления должно соответствовать требованиям редакционной политики портала госуслуг. Ознакомиться с редакционной политикой можно здесь: https://guides.gosuslugi.ru/.

Каждый шаблон (новый, корректируемый) должен быть протестирован в ТГЭПС. После успешного тестирования допускается вывод шаблона в продуктивную среду ГЭПС.

При несоблюдении требований настоящего регламента, выполнение заявки приостанавливается до устранения несоответствий (предоставления запрашиваемых сведений) или завершается.

Заявки подаются через СЦ в соответствии со следующими регламентными процедурами и в заданной последовательности:

1. Регламентные процедуры для тестовой среды:

- регистрация нового шаблона уведомления в тестовой среде;

- регистрация копии шаблона уведомления в тестовой среде;

- корректировка шаблона уведомления в тестовой среде.

2. Регламентная процедура СМЭВ

Подключение ИС Отправителя к ВС ГЭПС в продуктивной среде СМЭВ (при отсутствии такого подключения).

3. Регламентные процедуры для продуктивной среды:

- регистрация шаблона уведомления в продуктивной среде (после тестирования в ТГЭПС);

- корректировка шаблона уведомления в продуктивной среде (после тестирования в ТГЭПС).

Ознакомиться с информацией о каждой регламентной процедуре, включая сроки реализации можно в разделе Процедуры подключения к ГЭПС.

- Процедуры подключения к ГЭПС

  - Регистрация нового шаблона уведомления в тестовой среде

Процедура применяется при первом подключении к ГЭПС или при необходимости разработки нового уведомления ГЭПС.

Навигация при создании запроса в СЦ:
Услуга: Поддержка ИС ИЭП
Тип запроса: Регламентная процедура

Система ИЭП: ТГЭПС
	Тип регламентной процедуры: Регистрация нового шаблона уведомления в тестовой среде

    - Цель

- Заявителю разработать необходимые веб-сервисы, а также механизмы взаимодействия с ГЭПС;

- разработать и утвердить тексты и макеты уведомлений;

- зарегистрировать шаблоны уведомлений и настроить их для ИС Заявителя в ТГЭПС.

    - Плановая продолжительность

При соблюдении всеми участниками временных границ своих операций и без учета времени приостановки заявки, предусмотренного процедурой: 23 дня 15 минут.

    - Требования ко входу

- инициатива Заявителя зарегистрировать шаблон уведомления и подключиться к ГЭПС в тестовой среде;

- у ИС Заявителя должна быть реализована технологическая возможность взаимодействия с ТСМЭВ с последующим присвоением мнемоники подключаемой ИС (код ИС в ТСМЭВ). Подключение участника информационного взаимодействия к СМЭВ осуществляется в соответствии регламентными процедурами и методическими рекомендациями СМЭВ: https://info.gosuslugi.ru/new/smev;

- ознакомление с документом «Руководство пользователя сервиса ГЭПС» соответствующей версии. Скачать можно здесь: https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/636ebb27-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc;

- передача всех необходимых сведений, предусмотренных процедурой в соответствии с бланками в Приложениях 1 и 2.

    - Ожидаемый результат

- ИС Заявителя доработана (в случае необходимости) и готова к информационному взаимодействию с ГЭПС ЕПГУ посредством ВС ГЭПС в тестовой среде;

- разработаны необходимые шаблоны уведомлений;

- произведены все необходимые настройки ИС Заявителя и шаблонов уведомлений в ТГЭПС;

- Заявителю предоставлены мнемоники (уникальные идентификаторы) реализованных и настроенных в ТГЭПС шаблонов уведомлений.

    - Плановые шаги

| № | Шаг | Процесс | Входные артефакты | Выходные артефакты | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка заявки | Создание заявки на регистрацию шаблона в ТГЭПС и получение мнемоники шаблона уведомления (бланки заявки на регистрацию шаблона приведены в Приложениях 1 и 2) | Сведения в соответствии с требованиями бланков | Заявке присвоен номер СЦ | - | Заявитель |
| 2 | Маршрутизация заявки | Поступление в СЦ заявки на регистрацию шаблона в ТГЭПС. Происходит маршрутизация заявки при необходимости | Заявка на регистрацию шаблона в ТГЭПС | К заявке применена правильная регламентная процедура | 15 рабочих минут | СЦ |
| 3 | Проверка заявки | Проверка заявки на регистрацию шаблона в ТГЭПС (см. таблицу 1). При успешной проверке заявка поступает на согласование в МЦ | Заявка на регистрацию шаблона в ТГЭПС | 1. Заявка на регистрацию шаблона в ТГЭПС; 2. Инициация процедуры согласования МЦ | 2 рабочих часа (без учёта времени приостановки заявки) | СЦ |
| 4 | Согласование заявки | Проверка шаблона на соответствие целевым бизнес-процессам, нормативным требованиям и политике Госуслуг. Согласование заявки не является утверждением представленного в заявке шаблона, а является этапом инициации разработки шаблона производственным блоком ЕПГУ. Заявка может быть согласована, аргументированно отклонена (закрыта) или приостановлена с запросом дополнительной информации | Заявка на регистрацию шаблона в ТГЭПС | Согласованная МЦ заявка на регистрацию шаблона в ТГЭПС | 5 рабочих дней (без учёта времени приостановки заявки) | МЦ |
| 5 | Разработка текстов и макетов | - редактирование текста шаблона в соответствии с редакционной политикой ЕПГУ (при необходимости привлекаются ответственные сотрудники МЦ); - разработка макета уведомления | 1. Согласованная МЦ заявка на регистрацию шаблона в ТГЭПС; 2. Сведения от МЦ (при наличии) | 1. Отредактированный текст (Word/PDF/ссылка на облачный ресурс) 2. Макеты уведомлений 3. Приостановка заявки до подтверждения корректности изменений Заявителем | 7 рабочих дней (без учёта времени приостановки заявки) | Производственный блок ЕПГУ |
| 6 | Согласование текстов Заявителем | Проверка текста шаблона после редактирования производственным блоком ЕПГУ. | 1. Отредактированный текст (Word/PDF/ссылка на облачный ресурс); 2. Макеты уведомления (опционально) | Согласование или комментарии и исправления в режиме исправления (файл прикладывается к заявке) | - | Заявитель |
| 7 | Разработка шаблона | Верстка шаблона в соответствии с разработанными макетами и утвержденным текстом | Макеты шаблона и сведения для формирования логики шаблона | Разработанный шаблон | 8 рабочих дней | Производственный блок ЕПГУ |
| 8 | Исполнение заявки | - проверка наличия в заявке информации, требующейся для настройки ИС Заявителя; - настройка шаблона и ИС Заявителя в ТГЭПС в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2; - присвоение уникального идентификатора (мнемоники) шаблону | 1. Заявка на регистрацию шаблона в ТГЭПС; 2. Разработанный шаблон уведомления производственным блоком | Настроенный шаблон в ТГЭПС с уникальным идентификатором (мнемоникой) шаблона | 3 рабочих дня (без учёта времени приостановки заявки) | Служба эксплуатации ГЭПС ЕПГУ |
| Плановое кол-во рабочего времени на выполнение процедуры при соблюдении всеми участниками временных границ своих операций (без учета времени приостановки заявки): 23 дня 15 минут |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1. Перечень проверок заявки на регистрацию шаблона уведомления в ТГЭПС

| № | Контроль | Описание | Действия если контроль пройден | Действия если контроль не пройден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заявки | Заявка на регистрацию шаблона и настройку ИС Заявителя проверяется по следующим критериям: - наличие заполненного бланка на настройку ИС Заявителя из Приложения 1; - наличие заполненного бланка из Приложения 2 (Для данной процедуры тип регистрируемого шаблона должен быть «Новый». Также допускается указание более одного шаблона в одном бланке в виде новых строк в таблице) | Переход к следующему шагу | Приостановка исполнения заявки по причине некорректного оформления до внесения Заявителем соответствующих корректировок |

  - Регистрация копии шаблона уведомления в тестовой среде

В случае существования в системе шаблона ГЭПС, реализованного другим Отправителем, Заявитель может зарегистрировать копию существующего шаблона. Данная процедура позволяет сократить сроки регистрации шаблона благодаря исключению процесса разработки шаблона и проверки текста на соответствие редакционной политике Единого портала.

Процедура может быть применена рядом Отправителей, которые в соответствии с профильным НПА могут направлять уведомления одинаковой тематики посредством Единого портала.

Навигация при создании запроса в СЦ:
Услуга: Поддержка ИС ИЭП
Тип запроса: Регламентная процедура

Система ИЭП: ТГЭПС
Тип регламентной процедуры: Регистрация копии шаблона уведомления в тестовой среде

    - Цель

- Заявителю разработать необходимые веб-сервисы, а также механизмы взаимодействия с ГЭПС;

- зарегистрировать шаблоны уведомлений и настроить их для использования ИС Заявителя в ТГЭПС.

    - Плановая продолжительность

При соблюдении всеми участниками временных границ своих операций и без учета времени приостановки заявки, предусмотренного процедурой: 8 дней 2 часа 15 минут.

    - Требования ко входу

- инициатива Заявителя зарегистрировать шаблон уведомления и подключиться к ТГЭПС;

- у ИС Заявителя должна быть реализована технологическая возможность взаимодействия с ТСМЭВ с последующим присвоением мнемоники подключаемой ИС (идентификатор ИС в ТСМЭВ). Подключение участника информационного взаимодействия к СМЭВ осуществляется в соответствии регламентными процедурами и методическими рекомендациями СМЭВ: https://info.gosuslugi.ru/new/smev;

- ознакомление с документом «Руководство пользователя сервиса ГЭПС» соответствующей версии. Скачать можно здесь: https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/636ebb27-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc;

- передача всех необходимых сведений, предусмотренных процедурой в соответствии с бланками в Приложениях 1 и 2.

    - Ожидаемый результат

- ИС Заявителя настроена для работы в ТСМЭВ;

- ИС Заявителя доработана (в случае необходимости) и готова к информационному взаимодействию с ГЭПС в тестовой среде;

- произведены все необходимые настройки ИС Заявителя и шаблонов уведомлений в ТГЭПС;

- Заявителю предоставлены мнемоники (уникальные идентификаторы) реализованных и настроенных в ТГЭПС шаблонов уведомлений.

    - Плановые шаги

| № | Шаг | Процесс | Входные артефакты | Выходные артефакты | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка заявки | Создание заявки на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС и получение мнемоники шаблона уведомления (бланки заявки на регистрацию шаблона приведены в Приложениях 1 и 2) | Сведения в соответствии с требованиями бланков | Заявке присвоен номер СЦ | - | Заявитель |
| 2 | Маршрутизация заявки | Поступление в СЦ заявки на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС. Происходит маршрутизация заявки при необходимости | Заявка на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС | К заявке применена правильная регламентная процедура | 15 рабочих минут | СЦ |
| 3 | Проверка заявки | Проверка заявки на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС (см. таблицу 2). При успешной проверке заявка поступает на согласование в МЦ | Заявка на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС | 1. Заявка на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС; 2. Инициация процедуры согласования МЦ | 2 рабочих часа (без учёта времени приостановки заявки) | СЦ |
| 4 | Согласование заявки | Проверка уведомления на соответствие целевым бизнес-процессам, нормативным требованиям и политике Госуслуг. Заявка может быть согласована, аргументировано отклонена (закрыта) или приостановлена с запросом дополнительной информации | Заявка на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС | Согласованная МЦ заявка на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС | 5 рабочих дней (без учёта времени приостановки заявки) | МЦ |
| 5 | Исполнение заявки | - проверка наличия в заявке информации, требующейся для настройки шаблона и ИС Заявителя; - настройка шаблона и ИС Заявителя в ТГЭПС в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2; - присвоение уникального идентификатора(мнемоники) шаблону | 1. Заявка на регистрацию копии шаблона в ТГЭПС; 2. Мнемоника существующего (эталонного) шаблона | Настроенный шаблон в ТГЭПС с уникальным идентификатором (мнемоникой) шаблона | 3 рабочих дня (без учёта времени приостановки заявки) | Служба эксплуатации ГЭПС ЕПГУ |
| Плановое кол-во рабочего времени на выполнение процедуры при соблюдении всеми участниками временных границ своих операций: 8 дней 2 часа 15 минут |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Перечень проверок заявки на регистрацию копии существующего шаблона уведомления в ТГЭПС

| № | Контроль | Описание | Действия если контроль пройден | Действия если контроль не пройден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заявки | Заявка на регистрацию копии (эталонного) шаблона и настройку ИС Заявителя проверяется по следующим критериям: - наличие заполненного бланка на настройку ИС Заявителя из Приложения 1; - наличие заполненного бланка из Приложения 2 (Для данной процедуры тип регистрируемого шаблона должен быть «Существующий» с указанием необходимых сведений. Также допускается указание более одного шаблона в одном бланке в виде новых строк в таблице) | Переход к следующему шагу | Приостановка исполнения заявки по причине некорректного оформления до внесения Заявителем соответствующих корректировок |

  - Корректировка шаблона уведомления в тестовой среде

Процедура применяется при необходимости корректировки существующего шаблона уведомления.

Навигация при создании запроса в СЦ:
Услуга: Поддержка ИС ИЭП
Тип запроса: Регламентная процедура

Система ИЭП: ТГЭПС

Тип регламентной процедуры: Корректировка шаблона уведомления в тестовой среде

    - Цель

- утвердить новый текст уведомления;

- отредактировать шаблон уведомления (изменение текста, набора передаваемых сведений, наименований параметров и т.д.);

- зарегистрировать в тестовой среде ГЭПС новую версию шаблона уведолмения.

    - Плановая продолжительность

При соблюдении всеми участниками временных границ своих операций и без учета времени приостановки заявки, предусмотренного процедурой: 23 дня 2 часа 15 минут.

    - Требования ко входу

- инициатива Заявителя скорректировать существующий шаблон уведомления в ТГЭПС;

- ознакомление с документом «Руководство пользователя сервиса ГЭПС» соответствующей версии. Скачать можно здесь: https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/636ebb27-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc;

- передача всех необходимых сведений, предусмотренных процедурой в соответствии с бланками в Приложениях 1 и 3.

    - Ожидаемый результат

- скорректированы шаблоны уведомлений;

- произведены все необходимые настройки ИС Заявителя и скорректированы шаблоны уведомлений в ТГЭПС.

    - Плановые шаги

| № | Шаг | Процесс | Входные артефакты | Выходные артефакты | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка заявки | Создание заявки на корректировку шаблона в ТГЭПС (бланки заявки на корректировку шаблона приведены в Приложениях 1 и 3) | Сведения в соответствии с требованиями бланков | Заявке присвоен номер СЦ | - | Заявитель |
| 2 | Маршрутизация заявки | Поступление в СЦ заявки на корректировку шаблона в ТГЭПС. Происходит маршрутизация заявки при необходимости | Заявка на корректировку шаблона в ТГЭПС | К заявке применена правильная регламентная процедура | 15 рабочих минут | СЦ |
| 3 | Проверка заявки | Проверка заявки на корректировку шаблона в ТГЭПС (см. таблицу 3). При успешной проверке заявка поступает на согласование в МЦ | Заявка на корректировку шаблона в ТГЭПС | 1. Заявка на корректировку шаблона в ТГЭПС; 2. Инициация процедуры согласования МЦ | 2 рабочих часа (без учёта времени приостановки заявки) | СЦ |
| 4 | Согласование заявки | Проверка шаблона на соответствие целевым бизнес-процессам, нормативным требованиям и политике Госуслуг. Согласование заявки не является утверждением представленного в заявке шаблона, а является этапом инициации разработки шаблона производственным блоком ЕПГУ. Заявка может быть согласована, аргументировано отклонена (закрыта) или приостановлена с запросом дополнительной информации | Заявка на корректировку шаблона в ТГЭПС | Согласованная МЦ заявка на корректировку шаблона в ТГЭПС | 5 рабочих дней (без учёта времени приостановки заявки) | МЦ |
| 5 | Корректировка текстов и макетов | - корректировка текста шаблона в соответствии с редакционной политикой ЕПГУ (при необходимости привлекаются ответственные сотрудники МЦ); - корректировка макета уведомлений | 1. Согласованная МЦ заявка на корректировку шаблона в ТГЭПС; 2. Сведения от МЦ (при наличии) | 1. Отредактированный текст (Word/PDF/ссылка на облачный ресурс) 2. Макеты уведомлений 3. Приостановка заявки до подтверждения корректности изменений Заявителем | 7 рабочих дней (без учёта времени приостановки заявки) | Производственный блок ЕПГУ |
| 6 | Согласование текстов Заявителем | Проверка текста шаблона после редактирования производственным блоком ЕПГУ | 1. Отредактированный текст (Word/PDF/ссылка на облачный ресурс); 2. Макеты уведомлений (опционально) | Согласование или комментарии и исправления в режиме исправления (файл прикладывается к заявке) | - | Заявитель |
| 7 | Корректировка шаблона | Корректировка и верстка (при необходимости) шаблона в соответствии с разработанными макетами и утвержденным текстом | Макеты шаблона и сведения для формирования логики шаблона | Скорректированный шаблон | 8 рабочих дней | Производственный блок ЕПГУ |
| 8 | Исполнение заявки | - проверка наличия в заявке информации, требующейся для настройки ИС Заявителя; - настройка скорректированного шаблона и ИС Заявителя в ТГЭПС в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 | 1. Заявка на корректировку шаблона в ТГЭПС; 2. Скорректированный шаблон уведомления | Настроенный шаблон в ТГЭПС | 3 рабочих дня (без учёта времени приостановки заявки) | Служба эксплуатации ГЭПС ЕПГУ |
| Плановое кол-во рабочего времени на выполнение процедуры при соблюдении всеми участниками временных границ своих операций (без учета времени приостановки заявки): 23 дня 2 часа 15 минут |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Перечень проверок заявки на корректировку шаблона уведомления в ТГЭПС

| № | Контроль | Описание | Действия если контроль пройден | Действия если контроль не пройден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заявки | Заявка на корректировку существующего шаблона проверяется по следующим критериям: - наличие заполненного бланка на настройку ИС Заявителя из Приложения 1; - наличие заполненного бланка из Приложения 3 (Допускается указание на корректировку более одного шаблона в одном бланке) | Переход к следующему шагу | Приостановка исполнения заявки по причине некорректного оформления до внесения Заявителем соответствующих корректировок |

  - Подключение ИС Отправителя к ВС ГЭПС в продуктивной среде СМЭВ

После успешного обмена запросами с ГЭПС в тестовой среде может быть инициировано подключение ИС Заявителя к продуктивной среде СМЭВ и к соответствующей версии ВС ГЭПС.

На данном этапе также соблюдаются регламентные процедуры и сроки, подключения ИС участника к СМЭВ, с которыми можно ознакомиться в базе знаний инфраструктуры электронного правительства по адресу: https://info.gosuslugi.ru/new/smev

Этап является опциональным, его можно пропустить, если ИС Отправителя уже подключена к СМЭВ и подключена к необходимой версии ВС ГЭПС в продуктивной среде.

    - Цель этапа

Цели этапа:

- организовать техническую возможность доступа Заявителю к продуктивной среде СМЭВ;

- получить доступ к специальному виду сведений ГЭПС в продуктивной среде СМЭВ.

    - Ожидаемый результат

- настроена сетевая связность между ИС Заявителя и СМЭВ в продуктивной среде;

- Заявитель получил доступ к необходимой версии ВС ГЭПС в продуктивной среде СМЭВ.

    - Шаги процесса

- подача заявки на подключение ИС Отправителя к СМЭВ в соответствии с методическими рекомендациями и регламентной документацией СМЭВ (опционально, при отсутствии подключения), подробнее здесь:

https://info.gosuslugi.ru/sections/%D1%81%D0%BC%D1%8D%D0%B2/;

- подача заявки на подключение к ВС ГЭПС через функциональность ЛК УВ или через заявку в СЦ (опционально, при отсутствии подключения).

ВС ГЭПС в ЛК УВ: https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/636ebb27-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc.

Документация и шаблон заявки на доступ к ВС (в качестве потребителя) через СЦ: https://info.gosuslugi.ru/docs/section/СМЭВ_3/.

  - Регистрация шаблона уведомления в продуктивной среде

Настройка разработанного для ТГЭПС шаблона уведомления в продуктивной среде ГЭПС.

Навигация при создании запроса в СЦ:
Услуга: Поддержка ИС ИЭП
Тип запроса: Регламентная процедура

Система ИЭП: ГЭПС

Тип регламентной процедуры: Регистрация шаблона уведомления в продуктивной среде

    - Цель

Зарегистрировать (и настроить для ИС Заявителя) в продуктивной среде ГЭПС ранее разработанный и настроенный шаблон уведомления в ТГЭПС.

    - Плановая продолжительность

При соблюдении всеми участниками временных границ своих операций и без учета времени приостановки заявки, предусмотренного процедурой: 8 дней 2 часа 15 минут.

    - Требования ко входу

- инициатива Заявителя зарегистрировать шаблон (ранее зарегистрированный в тестовой среде) в продуктивной среде ГЭПС;

- ИС Заявителя подключена к СМЭВ и присвоена мнемоника. Подключение участника информационного взаимодействия к СМЭВ осуществляется в соответствии регламентными процедурами и методическими рекомендациями СМЭВ: https://info.gosuslugi.ru/new/smev;

- ИС Заявителя подключена к ВС ГЭПС в продуктивной среде. Скачать руководство пользователя ВС: https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/636ebb27-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc;

- передача всех необходимых сведений, предусмотренных процедурой в соответствии с бланком из Приложениях 4.

    - Ожидаемый результат

- ИС Заявителя готова к информационному взаимодействию с ГЭПС в продуктивной среде;

- шаблон уведомления зарегистрирован в продуктивной среде ГЭПС и произведена его настройка для ИС Заявителя;

- Заявителю предоставлена мнемоника (уникальный идентификатор) настроенного в продуктивной среде ГЭПС шаблона уведомления.

    - Плановые шаги

| № | Шаг | Процесс | Входные артефакты | Выходные артефакты | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка заявки | Создание заявки на регистрацию шаблона в ГЭПС (бланк заявки на регистрацию шаблона в продуктивной среде приведен в Приложении 4) | Сведения в соответствии с требованиями бланков | Заявке присвоен номер СЦ | - | Заявитель |
| 2 | Маршрутизация заявки | Поступление в СЦ заявки на регистрацию шаблона в ГЭПС. Происходит маршрутизация заявки при необходимости | Заявка на регистрацию шаблона в ГЭПС | К заявке применена правильная регламентная процедура | 15 рабочих минут | СЦ |
| 3 | Проверка заявки | Проверка заявки на регистрацию шаблона в ГЭПС (см. таблицу 4). При успешной проверке заявка поступает на согласование в МЦ | Заявка на регистрацию шаблона в ГЭПС | 1. Заявка на регистрацию шаблона в ГЭПС; 2. Инициация процедуры согласования МЦ | 2 рабочих часа (без учёта времени приостановки заявки) | СЦ |
| 4 | Согласование заявки | Итоговая проверка шаблона на соответствие целевым бизнес-процессам, нормативным требованиям и политике Госуслуг. Заявка может быть согласована, аргументированно отклонена (закрыта) или приостановлена с запросом дополнительной информации | Заявка на регистрацию шаблона в ГЭПС | Согласованная МЦ заявка на регистрацию шаблона в ГЭПС | 5 рабочих дней (без учёта времени приостановки заявки) | МЦ |
| 5 | Исполнение заявки | - проверка наличия в заявке информации, требующейся для настройки ИС Заявителя в соответствии с требованиями Приложения 4; - проверка наличия успешного подключения к ТГЭПС; - присвоение уникального идентификатора (мнемоники) шаблону в продуктивной среде ГЭПС; - настройка шаблона и ИС Заявителя в продуктивной среде ГЭПС | Заявка на регистрацию шаблона в ГЭПС в соответствии с требованиями Приложения 4 | Настроенный шаблон в продуктивной среде ГЭПС с уникальным идентификатором (мнемоникой) шаблона | 3 рабочих дня (без учёта времени приостановки заявки) | Служба эксплуатации ГЭПС ЕПГУ |
| Плановое кол-во рабочего времени на выполнение процедуры при соблюдении всеми участниками временных границ своих операций (без учета времени приостановки заявки): 8 дней 2 часа 15 минут |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Перечень проверок заявки на регистрацию шаблона в продуктивной среде ГЭПС

| № | Контроль | Описание | Действия если контроль пройден | Действия если контроль не пройден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заявки | Заявка на регистрацию шаблона и настройку ИС Заявителя проверяется по следующим критериям: - наличие заполненного бланка на настройку ИС Заявителя из Приложения 4; - наличие выполненной заявки на регистрацию шаблона в ТГЭПС. Фактическая мнемоника шаблона в ТГЭПС должна соответствовать мнемонике, указанной в бланке заявки из Приложения 4 (в одном бланке допускается указание нескольких номеров заявок на регистрацию шаблонов в ТГЭПС и, соответственно, мнемоник шаблонов) | Переход к следующему шагу | Приостановка исполнения заявки по причине некорректного оформления до внесения Заявителем соответствующих корректировок |

  - Корректировка шаблона уведомления в продуктивной среде

Процедура применяется при необходимости корректировки существующего шаблона уведомления в продуктивной среде ГЭПС.

Навигация при создании запроса в СЦ:
Услуга: Поддержка ИС ИЭП
Тип запроса: Регламентная процедура

Система ИЭП: ГЭПС

Тип регламентной процедуры: Корректировка шаблона уведомления в продуктивной среде

    - Цель

Зарегистрировать в продуктивной среде ГЭПС ранее скорректированный шаблон уведомления в ТГЭПС.

    - Плановая продолжительность

При соблюдении всеми участниками временных границ своих операций и без учета времени приостановки заявки, предусмотренного процедурой: 8 дней 2 часа 15 минут.

    - Требования ко входу

- инициатива Заявителя скорректировать существующий шаблон уведомления в продуктивной среде ГЭПС;

- шаблон уведомления скорректирован в ТГЭПС;

- передача всех необходимых сведений, предусмотренных процедурой в соответствии с бланком из Приложения 5.

    - Ожидаемый результат

- ИС Заявителя готова к информационному взаимодействию с ГЭПС посредством скорректированного шаблона уведомления в продуктивной среде;

- произведены все необходимые настройки ИС Заявителя и шаблона уведомления на стороне ГЭПС в продуктивной среде.

    - Плановые шаги

| № | Шаг | Процесс | Входные артефакты | Выходные артефакты | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка заявки | Создание заявки на корректировку шаблона в ГЭПС (бланк заявки на корректировку шаблона приведен в Приложении 5) | Сведения в соответствии с требованиями бланков | Заявке присвоен номер СЦ | - | Заявитель |
| 2 | Маршрутизация заявки | Поступление в СЦ заявки на корректировку шаблона в продуктивной среде ГЭПС. Происходит маршрутизация заявки при необходимости | Заявка на корректировку шаблона в ГЭПС | К заявке применена правильная регламентная процедура | 15 рабочих минут | СЦ |
| 3 | Проверка заявки | Проверка заявки на регистрацию шаблона в продуктивной среде ГЭПС (см. таблицу 5). При успешной проверке заявка поступает на согласование в МЦ | Заявка на корректировку шаблона в ГЭПС | 1. Заявка на корректировку шаблона в ГЭПС; 2. Инициация процедуры согласования МЦ | 2 рабочих часа (без учёта времени приостановки заявки) | СЦ |
| 4 | Согласование заявки | Итоговая проверка шаблона на соответствие целевым бизнес-процессам, нормативным требованиям и политике Госуслуг. Заявка может быть согласована, аргументированно отклонена (закрыта) или приостановлена с запросом дополнительной информации | Заявка на регистрацию шаблона в ГЭПС | Согласованная МЦ заявка на корректировку шаблона в ГЭПС | 5 рабочих дней (без учёта времени приостановки заявки) | МЦ |
| 5 | Исполнение заявки | - проверка наличия в заявке информации, требующейся для настройки ИС Заявителя в соответствии с требованиями Приложения 5; - проверка наличия успешного тестирования скорректированного шаблона в ТГЭПС; - Настройка скорректированного шаблона и ИС Заявителя в продуктивной среде ГЭПС | Заявка на корректировку шаблона в ГЭПС в соответствии с требованиями Приложения 5 | Настроенный шаблон в ГЭПС | 3 рабочих дня (без учёта времени приостановки заявки) | Служба эксплуатации ГЭПС ЕПГУ |
| Плановое кол-во рабочего времени на выполнение процедуры при соблюдении всеми участниками временных границ своих операций (без учета времени приостановки заявки): 8 дней 2 часа 15 минут |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Перечень проверок заявки на корректировку шаблона в продуктивной среде ГЭПС

| № | Контроль | Описание | Действия если контроль пройден | Действия если контроль не пройден |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заявки | Заявка на корректировку шаблона проверяется по следующим критериям: - наличие заполненного бланка на настройку ИС Отправителя из Приложения 5; - наличие выполненной заявки на корректировку шаблона в ТГЭП. Фактическая мнемоника шаблона в ТГЭПС должна соответствовать мнемонике, указанной в бланке заявки из Приложения 5 (в одном бланке допускается указание нескольких номеров заявок на регистрацию шаблонов в ТГЭПС и, соответственно, мнемоник шаблонов) | Переход к следующему шагу | Приостановка исполнения заявки по причине некорректного оформления до внесения Заявителем соответствующих корректировок |

- Приложения

- Форма со сведениями об ИС в ТГЭПС;

- Форма для регистрация нового шаблона или копии существующего шаблона в ТГЭПС;

- Форма для корректировки шаблона в ТГЭПС;

- Форма для регистрации нового шаблона в продуктивной среде ГЭПС;

- Форма для корректировки шаблона в продуктивной среде ГЭПС.

Приложение 1

Сведения об ИС Заявителя в ТГЭПС

| Данные об ИС |  |
| --- | --- |
| Полное наименование ИС участника | (обязательно) |
| Краткое наименование |  |
| ОГРН организации | (обязательно) |
| Мнемоника ИС участника в ТСМЭВ | (обязательно) |
| Данные технического лица |  |
| ФИО | (обязательно) |
| Должность | (обязательно) |
| Мобильный телефон | (обязательно) |
| Адрес электронной почты | (обязательно) |
| Комментарий |  |
| Данные административного лица |  |
| ФИО | (обязательно) |
| Должность | (обязательно) |
| Мобильный телефон | (обязательно) |
| Адрес электронной почты | (обязательно) |
| Комментарий |  |
| Данные для настройки ТГЭПС (Опционально, настраивается 1 раз для всех шаблонов ИС Заявителя) |  |
| Идентификаторы, предполагаемые для поиска пользователей ЕПГУ (предусмотренные руководством пользователя ВС ГЭПС) |  |
| Необходимые статусы прочтения, вручения и т.п. (предусмотренные руководством пользователя ВС ГЭПС) |  |
| Необходимость отображения переключателя подписки/отписки в настройках Госпочты тестовой среды ЕПГУ | Да/Нет |
| Наименование Отправителя в разделе настройки Госпочты тестовой среды ЕПГУ (при наличии переключателя подписки/отписки) |  |
| Описание уведомлений в разделе настройки Госпочты тестовой среды ЕПГУ (при наличии переключателя подписки/отписки) | (не более 180 символов с пробелами) |

Приложение 2

Регистрация шаблона в ТГЭПС

| Тип регистрируемого шаблона (Новый, Существующий) | (обязательно) |
| --- | --- |
| Мнемоника шаблона (только для Существующего) | (обязательно) |

Содержание шаблона (заполняется в случае регистрации нового шаблона):

| Тема шаблона уведомления | Текст шаблона уведомления | Заголовок уведомления | Наименование отправителя |
| --- | --- | --- | --- |
| (обязательно) | (обязательно) | (обязательно) | (обязательно) |

Параметры, передаваемые в составе запроса (заполняется в случае регистрации нового шаблона):

| Параметр | Описание параметра | Обязательность | Пример содержимого параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| (обязательно) | (обязательно) | (обязательно) | (обязательно) |

Приложение 3

Корректировка шаблона в ТГЭПС

Исходный шаблон:

| Мнемоника исходного шаблона | Номера заявок СЦ (тест, прод) | Исходный текст шаблона | Исходный заголовок уведомления | Исходное наименование отправителя в уведомлении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (обязательно) |  | (обязательно) | (обязательно) | (обязательно) |

Скорректированный шаблон:

| Краткое описание изменений | Текст скорректированного шаблона уведомлений | Заголовок уведомления | Наименование отправителя |
| --- | --- | --- | --- |
| (обязательно) | (обязательно при наличии изменений) | (обязательно при наличии изменений) | (обязательно при наличии изменений) |

Скорректированные параметры, передаваемые в составе запроса (заполняется при необходимости):

| Параметр | Описание параметра | Обязательность | Пример содержимого параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (обязательно при наличии изменений) | (обязательно при наличии изменений) | (обязательно при наличии изменений) |

Приложение 4

Сведения об ИС Заявителя в продуктивной среды ГЭПС

| Данные об ИС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование ИС участника |  | (обязательно) |
| Краткое наименование |  |  |
| ОГРН организации |  | (обязательно) |
| Мнемоника ИС участника в СМЭВ |  | (обязательно) |
| Данные технического лица |  |  |
| ФИО |  | (обязательно) |
| Должность |  | (обязательно) |
| Мобильный телефон |  | (обязательно) |
| Адрес электронной почты |  | (обязательно) |
| Комментарий |  |  |
| Данные административного лица |  |  |
| ФИО |  | (обязательно) |
| Должность |  | (обязательно) |
| Мобильный телефон |  | (обязательно) |
| Адрес электронной почты |  | (обязательно) |
| Комментарий |  |  |
| Данные для настройки ГЭПС (настраивается 1 раз для всех шаблонов ИС Заявителя) |  |  |
| Идентификаторы, предполагаемые для поиска пользователей ЕПГУ (предусмотренные руководством пользователя ВС ГЭПС) |  |  |
| Необходимые статусы прочтения, вручения и т.п. (предусмотренные руководством пользователя ВС ГЭПС) |  |  |
| Необходимость отображения переключателя подписки/отписки в настройках Госпочты тестовой среды ЕПГУ |  | Да/Нет |
| Наименование Отправителя в разделе настройки Госпочты тестовой среды ЕПГУ (при наличии переключателя подписки/отписки) |  |  |
| Описание уведомлений в разделе настройки Госпочты тестовой среды ЕПГУ (при наличии переключателя подписки/отписки) |  | (не более 180 символов с пробелами) |
| Шаблон № | Информация о тестировании |  |
| 1 | Мнемоника шаблона, зарегистрированного в ТГЭПС | (обязательно) |
|  | Номер заявки на регистрацию шаблона в ТГЭПС | (обязательно) |
|  | Message_id запроса в СМЭВ и дата успешно обработанного запроса в ТГЭПС (срок между успешно обработанным запросом и направленной заявки должен быть не более 20 суток) | (обязательно) |
| 2 |  |  |

Приложение 5

Корректировка шаблона в продуктивной среде ГЭПС

| Данные об ИС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование ИС участника |  | (обязательно) |
| Краткое наименование |  |  |
| ОГРН организации |  | (обязательно) |
| Мнемоника ИС участника в СМЭВ |  | (обязательно) |
| Данные технического лица |  |  |
| ФИО |  | (обязательно) |
| Должность |  | (обязательно) |
| Мобильный телефон |  | (обязательно) |
| Адрес электронной почты |  | (обязательно) |
| Комментарий |  |  |
| Данные административного лица |  |  |
| ФИО |  | (обязательно) |
| Должность |  | (обязательно) |
| Мобильный телефон |  | (обязательно) |
| Адрес электронной почты |  | (обязательно) |
| Комментарий |  |  |
| Шаблон № | Информация о тестировании |  |
| 1 | Мнемоника шаблона, скорректированного в ТГЭПС | (обязательно) |
|  | Номер заявки на корректировку шаблона в ТГЭПС | (обязательно) |
|  | Message_id запроса в СМЭВ и дата успешно обработанного запроса в ТГЭПС (срок между успешно обработанным запросом и направленной заявки должен быть не более 20 суток) | (обязательно) |
| 2 |  |  |

Учётное наименование шаблона.

Текст уведомления. Сведения, передаваемые в параметрах. Также может быть задана логика отображения текста и сведений из параметров.

Дополнительная информация, не содержащаяся в тексте уведомления, может быть приложена к уведомлению в виде файла допустимого формата. Подробнее в РП ВС ГЭПС.

Каждый параметр обозначается и предоставляется ведомством.